登封市人民政府办公室文件

登政办〔2016〕59号

登封市人民政府办公室

关于印发登封市2016-2017年度冬春农田水利

建设实施方案的通知

各乡（镇）人民政府、区管委会、街道办事处，市人民政府各部门，各有关单位：

经市政府同意，现将《登封市2016—2017年度冬春农田水利建设实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

2016年9月21日

登封市2016-2017年度冬春农田水利建设

实施方案

为充分利用冬春兴修水利的有利季节，组织凝聚社会各方面力量持续深入开展好农田水利和生态水系建设，促进农业增产、农民增收、社会发展，特制定如下实施方案:

一、指导思想

深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神和中央新时期水利工作方针，全面落实党中央、国务院和省委、省政府兴水惠民决策部署，按照国家、省、郑州市关于全面深化水利改革、加快推进重大水利工程和民生水利工程的要求，坚持“留住天上水、利用再生水、涵养地下水、治理洪涝水、引进境外水、倡导节约水”的治水新思路，突出重点、科学规划、整合资源、创新机制，加大工作力度，强化制度建设，确保资金投入、建设规模、综合效益取得新突破，为全市防洪安全、供水安全、生态安全和经济社会持续健康发展提供有力支撑。

二、目标任务

今冬明春我市农田水利建设共计划新增供水能力2816.77万立方米；新增、恢复灌溉面积3.785万亩，改善灌溉面积3.28万亩，新增旱涝保收面积1.49万亩，新增节水灌溉面积2.75万亩；新增年节水能力228.15万立方米；改造中低产良田7万亩；治理水土流失面积13.5平方公里。计划总投资8.07亿元，计划年度投资3.47亿元。

三、实施重点

（一）南水北调登封供水工程。

计划总投资4.2亿元，年度投资1亿元，年引水2000万m³，2016年完成勘测设计等前期工作，2017年10月前完成16号口门至白沙水库饮水工程施工任务，开始向市区供水。

（二）纸坊水库扩容工程。

计划总投资5000万元，年度投资150万元。根据初步分析报告，扩容推荐采用正常蓄水位453m，较现状增加3.5m，适当扩宽溢洪道、设置拦水闸，计划2016年完成项目建议书、可行性研究报告编制及专家咨询；2017年6月底前完成初步设计报告、施工图设计及批复，2017年年底前完成扩容工程建设任务。

（三）登封市河门抗旱小水库水源工程。

计划投资1.35亿元，年度投资0.27亿元。建设河门水库小型水源工程，新增、恢复灌溉面积5800亩，治理水土流失面积3.5平方公里，新增供水受益人口1.5万人。

（四）登封市2016年农村饮水安全巩固提升工程。

计划投资1661.63万元，新建工程27处。其中，改造工程19处，管网延伸工程4处，其他4处。

（五）登封市2016年农田水利项目县“五小水利”工程。

计划投资2401.31万元，新增供水能力297.84万m³，新增恢复灌溉面积1400亩，改善灌溉面积9800亩，新增节水灌溉面积200亩，新增年节水能力81.62万m³。

（六）小型农田水利工程。

计划投资866.5万元，新增供水能力36.63万m³，新增恢复灌溉面积5400亩，新增节水灌溉面积5400亩，新增年节水能力10.03万m³。

（七）水土保持工程。

计划投资193万元，治理水土流失面积10平方公里。其中，投资43万元，实施2016年纸坊小流域水保综合治理工程，治理水土流失面积2平方公里；投资40万元，实施2017年纸坊小流域水保综合治理工程，治理水土流失面积2平方公里；投资40万元，实施2016年牛家河小流域水保综合治理工程，治理水土流失面积4平方公里；投资70万元，实施2016年马峪河小流域水保综合治理工程，治理水土流失面积2平方公里。

（八）移民后期扶持项目。

计划投资365.51万元，新建小型农田水利工程10处，新建坑塘1座，新建蓄水池3座，新打机井13眼，铺设管网4937米。

（九）农业综合开发及扶贫项目。

计划投资948万元，新增恢复灌溉面积7000亩，新增节水灌溉面积7000亩，新增年节水能力22.5万m³，新增供水受益人口1.16万人。农业综合开发项目主要建设内容为：新打机电井17眼（深井11眼、大口井2眼、小口井4眼），输变电线路配套7公里,铺设地埋管道22公里，项目区主要干道砼硬化（田间道路）2.15公里,田间生产过路桥涵10座，栽植行道树6000株。

（十）土地整理项目。

计划投资7175.06万元，新增、恢复灌溉面积1.47万亩，改善灌溉面积2.3万亩，改造中低产良田4.8万亩，新增供水受益人口3.8万人。

（十一）林业项目。

计划投资64.96万元，新建小型农田水利项目3个。其中，郑州市三一香椿食品有限公司特色经济林项目投资15.76万元，新建无塔供水器设备4座；郑州市花海苗圃基础设施建设项目投资28万元，新打机井1眼、铺设供水管道1250米、包括滴灌、无塔供水设备；花卉苗木种植基地扶持建设项目投资21.2万元，新打机井2眼，铺设管网1000米，安装无压供水塔设备1座。

（十二）乡（镇）自筹项目。

计划投资8125.1万元，新增供水能力97.3万m³，新增恢复灌溉面积3550亩，新增旱涝保收面积200亩，新增节水灌溉面积200亩，新增年节水能力3万m³，改造中低产良田2.2万亩，新增供水受益人口0.6万人。

四、保障措施

（一）加强领导，精心组织。各有关部门要把今冬明春农田水利建设工作纳入工作的重点台账。实行部门领导包项目、分管领导包工程和乡镇领导包任务的“三包”责任制，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、相关部门紧密协作的农田水利建设工作格局。市水务局、财政局、农委、国土资源局、扶贫办等单位要形成工作合力，确保建设任务的顺利完成。

（二）科学规划，讲求实效。我市降雨较少且分布不均，冬春易干旱。各级各部门要紧紧围绕农业结构调整，提高农业综合生产能力，坚持因地制宜、突出重点、讲求效益，着重抓好涉及“三农”热点问题以及社会关注度高、效益大、见效快的项目建设。在全面维修现有工程设施的基础上，新建一批蓄水、引水、提水工程，进一步改善农业生产条件，提高农业综合生产力。

（三）创新机制，积极探索。采取政府投入与市场机制相结合的方式，建立以政府安排补助资金为引导、其他经济组织参与的多元化投入机制。积极探索兴办小型农田水利的新方法和新机制。加快推进用水户参与管理，积极发展农民用水户协会等合作组织。巩固水管体制改革成果，对已建成和改制后的水利工程要健全组织，完善制度，明确责权利，确保水利工程良性运行。

（四）规范程序，强化监管。按照工程建设管理的有关规定，明确项目法人，认真执行项目法人负责制、招投标制、工程监理制、项目合同制等制度。做好对工程建设程序的监督检查、建设质量的监督检查、建设资金管理使用的监督检查、安全生产工作的监督检查，确保工作程序规范、工程质量达标、资金使用合规、工程建设安全。

（五）做好宣传，营造氛围。对农田水利建设中涌现出的好经验和好典型，及时做好宣传、总结和推广工作；要充分利用电视、广播、报纸等新闻媒体和宣传舆论工具，宣传农田水利基本建设在构建和谐社会、推进新型城镇化建设中的重要意义，努力营造全社会大搞水利建设的良好氛围。

附件：1、登封市2016～2017年度冬春农田水利建设项目

投入情况表

2、登封市2016～2017年度冬春农田水利建设项目计划表

抄送：市委各部门，市人武部。

市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，市检察院。

登封市人民政府办公室                     2016年9月21日印发